Договор на доработку WEB-сайта

№ Д15-25

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице Генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое далее Исполнитель, с одной стороны, и ООО «Материал Гроуп», в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, именуемый далее Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель выполняет для Заказчика работу по доработке WEB-сайта mg-ceramic.ru (в дальнейшем Сайта), а Заказчик оплачивает работу Исполнителя.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Провести работы по доработке сайта, а именно:

      - Наполнение сайта, создание мета-тегов и настройка мета-тегов (Приложение №2)

      - Настройка целей и Яндекс метрики для основного домена mg-ceramic.ru (Приложение №3)

      - Настройка микроразметки по стандарту scheme.org для сайта mg-ceramic.ru и для всех его поддоменов. Настройка глобальной карты сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта. Настройка robots.txt для сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта (Приложение №4)

      - Настройка целей и Яндекс метрики для Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru. Создание и настройка поддомена для Краснодарского филиала mg-ceramic.ru. Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru (Приложение №5)

      - Создание и настройка поддомена для Самарского филиала mg-ceramic.ru. Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru. (Приложение №6)

      - Разработка личного кабинета (Приложение №7)

      - Настройка коллтрекинга (Приложение №8)

      - Настройка обмена данными между 1С , сайтом, личным кабинетом пользователя и личным кабинетом отдела продаж (Приложение №9)

      - Редиректы старой версии сайта на новые ссылки. YML-фид товароя для яндекс вебмастера. Создание 30 посадочных страниц (Приложение №10)

    - Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе сайта, если объем таких работ напрямую связан с доработками сайта и не выходит за рамки данного договора.

    - Не описанные детально в пожеланиях Заказчика элементы функционала, интерфейса, дизайна реализуются Исполнителем на своей усмотрение.

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для доработки Сайта, а также данные доступа к Сайту, а именно: доступ к административной панели сайта и доступ к хостингу, где размещен Сайт. В случае отсутствия доступа к хостингу, предоставить доступы к файлам сайта FTP и базе данных, либо предоставить резервную копию Сайта.

    - Предоставить Исполнителю пожелания по доработке сайта mg-ceramic.ru

    - Принять и оплатить работу Исполнителя по Договору.

    - Принимать от Исполнителя письма, отчеты о выполнении работ и другие материалы.

    - В случае возникновения замечаний по приему работ от Исполнителя, детально обосновать все замечания, с перечислением всех недостатков. В случае не предоставления соответствующего мотивированного отказа, услуга считается принятой.

    - Указанные замечания приема работ со стороны Заказчика автоматически увеличивают сроки выполнения работы по Договору со стороны Исполнителя в целом на количество дней согласования со стороны Заказчика и доработок со стороны Исполнителя по замечаниям Заказчика в случае их наличия.

- ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе:

  - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств; расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 14 календарных дней до даты расторжения и компенсировать Исполнителю понесенные им расходы, а также оплатив выполненные Исполнителем на дату расторжения работы.

  - Изменить требования по доработке интернет-сайта. В этом случае изменения в составе, сроках и стоимости работ согласуются Сторонами отдельно и оформляются дополнительным соглашением между Сторонами.

Исполнитель вправе:

  - Требовать от Заказчика неукоснительного исполнения принятых на себя обязательств; запрашивать у Заказчика материалы и информацию, необходимые для выполнения работ.

  - Не приступать, либо приостанавливать выполнение работ по договору до момента предоставления Заказчиком необходимой исходной информации; приостанавливать выполнение работ в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

  - Самостоятельно определять способы выполнения работ, по настоящему Договору; привлекать для выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору третьих лиц, за действия которых он несет ответственность перед Заказчиком.

- ОПЛАТА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Стоимость работ по Договору указана в Приложения №1

  - Заказчик делает Исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости каждого этапа Приложения №1 к Договору.

  - После окончания доработки сайта Заказчик принимает работу Исполнителя, и, при отсутствии замечаний, подписывает акт выполненных работ и оплачивает остаток работ по договору.

  - Акт выполненных работ, при отсутствии письменных возражений со стороны Заказчика в 5-дневный срок с момента его получения, считается принятым Заказчиком в полном объеме.

  - В случае досрочного выполнения Исполнителем всех своих обязательств по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы Исполнителя.

  - Все дополнительные работы и дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно.

  - В случае необходимости обеспечения доступа пользователей Интернет к веб-сайту (настройка сервера) с использованием сервера, домена, оказание Услуги по обеспечению работоспособности обозначенного веб-сайта в сети Интернет на сервере, регистрации и обеспечения работоспособности ящиков электронной почты по письменной заявке (официальное письмо) Заказчика в используемых доменных именах на сервере, данные работы оплачиваются Заказчиком согласно расценкам Исполнителя на момент оплаты Заказчиком.

  - В случае настройки сайта на стороннем сервере (не сервере Исполнителя) Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет физически располагаться веб-сайт Заказчика и возможные программные ошибки, возникающие в веб-сайте из-за этого или нарушения работоспособности обозначенного веб-сайта в сети Интернет.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий.

  - Под обязательным досудебным порядком урегулирования спора стороны понимают обязанность стороны, полагающей, что ее права в рамках исполнения настоящего договора нарушены другой стороной, предъявить последней письменную претензию.

  - В случае, если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п. 5.1 настоящего договора, спор, подлежит разрешению в судебном порядке.

  - Стороны не несут ответственность по взятым на себя обязательствам в случае форс-мажора (возникновения обстоятельств непреодолимой силы), которые нельзя предвидеть или избежать, и которые не зависят от действия Сторон. В этом случае Стороны согласуют продление срока действия Договора или досрочно прекращают его действие, компенсируя друг другу фактически понесенные прямые убытки, связанные с выполнением Договора, подтвержденные документально.

  - Исполнитель не несет ответственности за содержание информации/материалов, предоставленных Заказчиком, а также за лексические и грамматические ошибки. Все претензии, которые могут быть адресованы Исполнителю третьими лицами, чьи права нарушены или ущемлены содержанием размещенной или используемой информации, направляются Заказчику, который принимает на себя обязательство по разрешению конфликтной ситуации.

  - Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т.п.).

  - Исполнитель не несет ответственности за задержку выполнения работ, если задержка вызвана действиями Заказчика.

Ответственность Исполнителя:

  - При грубом нарушении условий договора, что привело к обоснованному отказу Заказчика от приема работы, Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму полученной оплаты по Договору.

  - При задержке сдачи работы относительно срока, указанного в договоре, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительную скидку в размере 0,03% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору.

Ответственность Заказчика:

  - При необоснованном отказе от приема работы, выполненной Исполнителем Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию, в размере сделанной предоплаты.

  - При задержке оплаты работы Исполнителя после подписания акта выполненных работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю пеню в размере 0,03% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок действия договора исчисляется с момента внесения предоплаты по договору Заказчиком а также с момента предоставления всей необходимой информации для разработки сайта до момента выполнения Сторонами взятых на себя обязательств и полного проведения взаиморасчетов и не может превышать 10 (десяти) рабочих дней

  - В случае невыполнения обязательств Заказчиком по предоставлению Исполнителю полной информации необходимой для доработки Исполнитель вправе приостановить работы в том числе и срок действия договора до момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации

  - Работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом в полном объеме и принятыми Заказчиком если Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ не предъявлены письменные мотивированные претензии по выполненным Исполнителем работам

  - Срок устранения обоснованных замечаний со стороны Заказчика Исполнителем составляет не более 10 рабочих дней и отсчитывается со следующего рабочего дня от даты получения Исполнителем от Заказчика письменного обоснованного отказа В течение этого срока Исполнитель обязан устранить все обоснованные замечания имеющиеся в данном документе Заказчика По окончании данного срока Исполнитель сообщает Заказчику о выполнении обоснованных замечаний Заказчика по электронной почте Заказчик не вправе предъявлять к Исполнителю новые замечания и обязан подписать Акт если предыдущие обоснованные замечания устранены

  - Срок выполнения работ указаны в Приложении № 1

- УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

  - Документами подтверждающими правильность исполнения выполнения работ по настоящему Договору считаются протоколы акты письма электронные почтовые сообщения как в бумажном так и в электронном виде имеющие одинаковую юридическую силу

  - Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по своему усмотрению в любой форме и любым способом Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности выраженный в виде сайта в сети Интернет переходит Заказчику после подписания Акта выполненных работ и полной оплаты по договору

  - Подписанием данного договора Заказчик дает согласие на обработку персональных данных в целях получения услуг оказываемых Исполнителем по Договору и подтверждает что в случае необходимости Исполнитель вправе предоставлять персональные данные третьим лицам исключительно в целях оказания услуг по Договору в соответствии федеральным законов РФ № 152-ФЗ от 27 07 2006 г О персональных данных

  - В случае если информация на сайте тестовой площадке Исполнителя не является действительно верной не соответствует действительности не соответствует нормам и правилам законодательства РФ на размещение рекламной информации нарушает права третьих лиц включая авторские права Исполнитель имеет право не прекращать оказывать Услуги При этом всю ответственность за нарушение законодательства РФ полностью несет Заказчик Услуги Исполнителя считаются выполненными в полном объеме надлежащем качестве и подлежат полной оплате.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул. Чернышевского, д. 272, кв. 40 ИНН/КПП 0700001458 / 070001001 ОГРН 1220700000014 р/с 40702810510000993441 БИК 044525974 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" к/с 30101810145250000974 Телефон +79280104008 Email finance@prodigitalplus.ru Генеральный директор Мерза Тамби Янал / ____________ / М.П. | Заказчик ООО «Материал Гроуп» Адрес: 142718, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, п. Битца, тер. Варшавское шоссе, 21-й км, стр. 1, офис 320 ИНН 9724114961, КПП 500301001 ОГРН 1227700898699 р/с: 40702810024990000529 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с: 30101810145250000411 БИК: 044525411 Генеральный директор Насир Захид Фархадович/ ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Перечень работ по доработке сайта.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение сайта, создание мета-тегов и настройка мета-тегов | 25 000 |  |  | 7 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Настройка целей и Яндекс метрики для основного домена mg-ceramic.ru | 15 000 |  |  | 7 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Настройка микроразметки по стандарту scheme.org для сайта mg-ceramic.ru и для всех его поддоменов. | 20 000 |  | 27 500 | 10 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Настройка глобальной карты сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта. | 6 000 |  |  |  |
|  | Настройка robots.txt для сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта | 1 500 |  |  |  |
|  | Настройка целей и Яндекс метрики для Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 6 000 |  | 48 000 | 8 рабочий день с момента получения предоплаты |
|  | Создание и настройка поддомена для Краснодарского филиала mg-ceramic.ru | 30 000 |  |  |  |
|  | Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 12 000 |  |  |  |
|  | Настройка целей и Яндекс метрики для Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 6 000 |  | 48 000 | 8 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Создание и настройка поддомена для Самарского филиала mg-ceramic.ru | 30 000 |  |  |  |
|  | Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 12 000 |  |  |  |
|  | Разработка личного кабинета | 36 000 |  |  | 12 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Настройка коллтрекинга | 18 000 |  |  | 10 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Настройка обмена данными между 1С, сайтом, личным кабинетом пользователя и личным кабинетом отдела продаж | 50 000 |  |  | 18 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | Редиректы старой версии сайта на новые ссылки | 5 000 | 65 000 |  | 15 рабочих дней с момента получения предоплаты |
|  | YML-фид товароя для яндекс вебмастера | 30 000 |  |  |  |
|  | Создание 30 посадочных страниц | 30 000 |  |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №2

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Наполнение сайта, создание мета-тегов и настройка мета-тегов

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по наполнению сайта, созданию и настройке мета-тегов для Сайта Заказчика согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. В рамках задачи Исполнитель выполнил следующий комплекс работ:

2.1.1. Проведение контентных работ, направленных на актуализацию и оптимизацию информационного наполнения сайта;

2.1.2. Настройка мета‑тегов страниц, в т. ч.:

- разработка шаблонов мета‑тегов (title, description) для товарных позиций;

- настройка шаблонов мета‑тегов для прочих информационных блоков сайта;

- внедрение шаблонов в систему управления контентом (CMS) Битрикс.

2.1.3. Подготовка текстового контента: составление и размещение уникальных, SEO‑оптимизированных описаний для 207 (двухсот семи) товарных позиций.

2.1.4. Обработка изображений товарных позиций в Adobe Photoshop: ресайз, цветокоррекция, обрезка и оптимизация для веб‑публикации.

2.1.5. Подбор более 50 (пятидесяти) изображений для использования в качестве фонов.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение сайта, создание мета-тегов и настройка мета-тегов | 25 000 | 7 рабочих дней с момента получения предоплаты |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №3

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка целей и Яндекс метрики для основного домена mg-ceramic.ru

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настройке целей и Яндекс метрики для основного домена mg-ceramic.ru для Сайта Заказчика согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. В рамках задачи Исполнитель выполнил следующий комплекс работ: настройку целей в сервисе Яндекс Метрика для основного домена mg-ceramic.ru, обеспечив отслеживание следующих пользовательских действий:

2.1.1. Действия с главной страницы:

- «Главная — Переход в корзину из мини‑корзины»;

- «Главная — Сейчас в тренде добавление в избранное (список)»;

- «Главная — Сейчас в тренде добавление в сравнение (список)»;

- «Главная — Хиты продаж добавление в избранное (список)»;

- «Главная — Хиты продаж добавление в сравнение (список)»;

- «Главная — Добавление в корзину (сейчас в тренде)»;

- «Главная — Добавление в корзину (Хиты продаж)».

2.1.2. Действия в шапке сайта:

- «Шапка — нажатие Поиск»;

- «Шапка — нажатие Избранное»;

- «Шапка — нажатие Сравнение».

2.1.3. Подписка (подвал):

- «Подписка (подвал) — клик»;

- «Подписка (подвал) — успех».

2.1.4. Контакты и соцсети:

- «Клик по мессенджеру WhatsApp»;

- «Клик по соцсети ВК»;

- «Клик по соцсети (Telegram)»;

- «Клик по соцсети (Дзен)».

2.1.5. Действия с тегами в коллекциях:

- «Тег 60×60 в коллекциях»;

- «Тег 60×120 в коллекциях»;

- «Тег 73,5×73,5 в коллекциях»;

- «Тег 30×90 в коллекциях»;

- «Тег 20×120 в коллекциях»;

- «Тег 59×59 в коллекциях»;

- «Тег 35×120 в коллекциях»;

- «Тег лестницы в коллекциях».

2.1.6. Действия на детальной странице коллекций:

- «Коллекции детальная — Кнопка поделиться»;

- «Коллекции детальная — вызов формы «Задать вопрос»;

- «Коллекции детальная — успешная отправка формы «Задать вопрос»;

- «Коллекции детальная — добавление любого товара коллекции в корзину»;

- «Коллекции детальная — добавление любого товара из других коллекций в корзину».

- Добавить в корзину - Коллекция

2.1.7. Действия в каталоге:

- «Каталог — Добавление товара в корзину».

2.1.8. Действия на странице товара:

- «Страница товара — Добавление в корзину»;

- «Страница товара — Купить сейчас»;

- «Страница товара — добавить в сравнение»;

- «Страница товара — добавить в избранное»;

- «Страница товара — поделиться»;

- «Страница товара — вызов формы «Задать вопрос»;

- «Страница товара — успешная отправка формы «Задать вопрос»;

- «Страница товара — добавление любого товара коллекции в корзину»;

- «Страница товара — добавление любого похожего товара в корзину»;

- «Страница товара — вызов формы отзыва»;

- «Страница товара — успешное размещение отзыва».

2.1.9. Действия на других страницах:

- «Детальная блога — добавление товара в корзину»;

- «Страница корзины — клик на «Оформить заказ»;

- «Страница Оформление заказа — клик на оформление»;

- «Страница Оформление заказа — успешное оформление».

2.1.10. Действия на странице «О компании»:

- «О компании — клик на отправку в форме «Написать директору»;

- «О компании — успешная отправка формы «Написать директору».

2.1.11. Действия в галерее:

- «Галерея — Записаться к дизайнеру — Вызов формы»;

- «Галерея — Записать к дизайнеру — успешная отправка формы».

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка целей и Яндекс метрики для основного домена mg-ceramic.ru | 15 000 | 7 рабочих дней с момента получения предоплаты |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №4

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка микроразметки по стандарту scheme.org для сайта mg-ceramic.ru и для всех его поддоменов. Настройка глобальной карты сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта.

Настройка robots.txt для сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить следующий перечень работ:

- Настройка микроразметки по стандарту scheme.org для сайта mg-ceramic.ru и для всех его поддоменов.

- Настройка глобальной карты сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта.

- Настройка robots.txt для сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта.

Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются с учетом того, что основной сайт и поддомены могут работать на единой CMS/ядре и иметь общую/раздельную структуру URL и контента (в зависимости от текущей реализации Заказчика)

1.3. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Настройка микроразметки Schema.org для mg-ceramic.ru и всех поддоменов. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Определить типы страниц, на которых должна применяться микроразметка (типовые шаблоны), включая, но не ограничиваясь:

- главная страница;

- разделы каталога;

- карточка товара;

- страницы коллекций (если применимо);

- информационные страницы (например: «О компании», «Контакты»);

- статьи/блог (если применимо);

- иные типовые страницы по структуре Сайта.

2.1.2. Настроить внедрение микроразметки Schema.org на основном домене и поддоменах на уровне шаблонов/компонентов сайта так, чтобы разметка формировалась автоматически для соответствующих страниц.

2.1.3. Использовать рекомендованный формат внедрения структурированных данных:

- JSON‑LD (предпочтительно), либо иной формат при технической необходимости.

2.1.4. Обеспечить корректность формирования обязательных полей структурированных данных по соответствующим типам Schema.org (в пределах доступных данных на Сайте) и отсутствие критических ошибок валидации.

2.1.5. Выполнить проверку корректности микроразметки на выборке ключевых страниц основного сайта и поддоменов (выборка согласуется с Заказчиком либо формируется Исполнителем из типовых шаблонов).

2.2. Настройка глобальной карты сайта (Sitemap) для основного сайта и всех поддоменов. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Настроить формирование и доступность XML‑карт сайта для:

- основного домена mg-ceramic.ru;

- каждого поддомена <город>.mg-ceramic.ru.

2.2.2. Обеспечить актуальность данных карты сайта (автоматическое обновление по мере изменения контента/структуры сайта) в рамках возможностей CMS/используемых модулей.

2.2.3. Обеспечить корректное включение в карту сайта только индексируемых страниц (с учетом настроек индексации, canonical/robots/noindex, если применимо).

2.2.4. Настроить «глобальную карту сайта» как согласованный механизм, охватывающий основной сайт и поддомены, одним из вариантов (по согласованию Сторон и с учетом технической реализации):

- вариант А: отдельные sitemap.xml на каждом домене/поддомене;

- вариант Б: индекс‑карта (sitemap index), содержащая ссылки на карты сайта основного домена и/или поддоменов;

- вариант В: иной эквивалентный механизм, обеспечивающий доступ поисковых систем к картам сайта по всем сайтам сети.

2.3. Настройка robots.txt для основного сайта и всех поддоменов. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Настроить файл robots.txt для:

- основного домена mg-ceramic.ru;

- каждого поддомена <город>.mg-ceramic.ru.

2.3.2. Обеспечить наличие в robots.txt (при необходимости и по согласованию) ссылок на соответствующую карту сайта (Sitemap), например директивы вида `Sitemap: ...`.

2.3.3. Настроить правила обхода, исключающие из индексации технические/служебные разделы и параметры (в пределах возможностей и текущей структуры Сайта), при этом не блокируя индексируемые разделы каталога и контентные страницы (если иное не указано Заказчиком).

2.3.4. Обеспечить согласованность правил robots.txt с фактическими настройками индексации сайта (noindex/nofollow, canonical, закрытые разделы, фильтры и т.п.) в пределах выполняемых работ.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Итого, руб | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка микроразметки по стандарту scheme.org для сайта mg-ceramic.ru и для всех его поддоменов. | 20 000 | 27 500 | 10 рабочих дней с момента получения предоплаты |
| 2. | Настройка глобальной карты сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта. | 6 000 |  |  |
| 3. | Настройка robots.txt для сайта mg-ceramic.ru для всех поддоменов и основного сайта | 1 500 |  |  |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №5

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка целей и Яндекс метрики для Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru.

Создание и настройка поддомена для Краснодарского филиала mg-ceramic.ru.

Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

Исполнитель обязуется выполнить следующий перечень работ:

- Настройка целей и Яндекс метрики для Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru

- Создание и настройка поддомена для Краснодарского филиала mg-ceramic.ru

- Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru

Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Создание и настройка поддомена Краснодарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить работы по подключению и обеспечению работоспособности регионального поддомена, включая:

- создание/подключение поддомена krasnodar.mg-ceramic.ru;

- настройку привязки регионального сайта к поддомену в рамках архитектуры многосайтовости на CMS «1С‑Битрикс» (единое ядро);

- проверку корректности открытия страниц и маршрутизации для региональной версии сайта.

2.2. Настройка Яндекс.Метрики и целей для Краснодарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить настройку целей Яндекс.Метрики для отслеживания ключевых действий пользователей на сайте Краснодарского филиала.

2.2.1. Перечень целей, подлежащих созданию/настройке (наименование / идентификатор / ID цели)

Главная страница и шапка/подвал:

- Главная — Переход в корзину из мини‑корзины / идентификатор: OrderButton_minicart / ID: 497383820

- Главная — «Сейчас в тренде» добавление в избранное (список) / идентификатор: addTrendingToFavorites / ID: 497383859

- Главная — «Сейчас в тренде» добавление в сравнение (список) / идентификатор: addTrendingToComparison / ID: 497383879

- Главная — «Хиты продаж» добавление в избранное (список) / идентификатор: addBestsellerToFavorites / ID: 502739657

- Главная — «Хиты продаж» добавление в сравнение (список) / идентификатор: addBestsellerToComparison / ID: 502739662

- Главная — Добавление в корзину («Сейчас в тренде») / идентификатор: addTrendingProductToCart / ID: 497383931

- Главная — Добавление в корзину («Хиты продаж») / идентификатор: addBestsellerToCart / ID: 497383932

- Шапка — нажатие «Поиск» / идентификатор: search / ID: 502741124

- Шапка — нажатие «Избранное» / идентификатор: wishlist / ID: 502741298

- Шапка — нажатие «Сравнение» / идентификатор: compare / ID: 502741388

- Подписка (подвал) — клики / идентификатор: subscriptionClick / ID: 497383934

- Подписка (подвал) — успех / идентификатор: successfulSubscription / ID: 497383938

Социальные сети и мессенджеры

- Клик по мессенджеру WhatsApp / идентификатор: openwhatsapp / ID: 501362534

- Клик по соцсети ВК / идентификатор: openVKGroup / ID: 497384044

- Клик по соцсети Telegram / идентификатор: openTGChannel / ID: 497384084

- Клик по соцсети Дзен / идентификатор: openDzenFeed / ID: 497384087

Коллекции

- Добавить в корзину — Коллекция / идентификатор: addNewCollectionItemToCart / ID: 501223247

- Тег 60х60 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile60x60 / ID: 501223311

- Тег 60х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile60x120 / ID: 501223356

- Тег 73,5х73,5 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile73.5x73.5 / ID: 501223377

- Тег 30х90 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile30x90 / ID: 501223378

- Тег 20х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile20x120 / ID: 501223400

- Тег 59х59 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile59x59 / ID: 501223401

- Тег 35х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile35x120 / ID: 501223450

- Тег лестницы в коллекциях / идентификатор: ceramicStairs / ID: 501223467

- Коллекции (детальная) — кнопка «Поделиться» / идентификатор: shareCollectionDetail / ID: 501225361

- Коллекции (детальная) — вызов формы «Задать вопрос» / идентификатор: askCollectionDetail / ID: 501226179

- Коллекции (детальная) — успешная отправка формы «Задать вопрос» / идентификатор: questionCollectionDetail / ID: 501226196

- Коллекции (детальная) — добавление любого товара коллекции в корзину / идентификатор: addCollectionProductToCart / ID: 501226289

- Коллекции (детальная) — добавление любого товара из других коллекций в корзину / идентификатор: addPopularCollectionsProductToCart / ID: 501226360

Каталог и карточка товара

- Каталог — добавление товара в корзину / идентификатор: addCatalogProductToCart / ID: 501226661

- Страница товара — добавление в корзину / идентификатор: addProductCardToCart / ID: 501226727

- Страница товара — «Купить сейчас» / идентификатор: buyNowProductCard / ID: 501226872

- Страница товара — добавить в сравнение / идентификатор: compareProductCard / ID: 501226873

- Страница товара — добавить в избранное / идентификатор: favoriteProductCard / ID: 501226874

- Страница товара — «Поделиться» / идентификатор: shareProductCard / ID: 501226908

- Страница товара — вызов формы «Задать вопрос» / идентификатор: askProductCard / ID: 501226948

- Страница товара — успешная отправка формы «Задать вопрос» / идентификатор: questionProductCard / ID: 501226970

- Страница товара — добавление любого товара коллекции в корзину / идентификатор: addCollectionRelatedProductToCart / ID: 501227009

- Страница товара — добавление похожего товара в корзину / идентификатор: addSimilarProductToCart / ID: 501227042

- Страница товара — вызов формы отзыва / идентификатор: reviewFormClick / ID: 501227043

- Страница товара — успешное размещение отзыва / идентификатор: reviewSubmitted / ID: 501227088

Блог

- Детальная блога — добавление товара в корзину / идентификатор: addBlogProductToCart / ID: 501229290

Корзина и оформление заказа

- Страница корзины — клик «Оформить заказ» / идентификатор: proceedToCheckout / ID: 501239729

- Страница оформления заказа — клик на оформление / идентификатор: clickCompleteOrder / ID: 501239764

- Страница оформления заказа — успешное оформление / идентификатор: submitOrder / ID: 501239800

О компании

- О компании — клик отправки формы «Написать директору» / идентификатор: directorMessageClick / ID: 501239804

- О компании — успешная отправка формы «Написать директору» / идентификатор: directorSubmitted / ID: 501239807

Галерея

- Галерея — «Записаться к дизайнеру» (вызов формы) / идентификатор: designerMessageClick / ID: 506487332

- Галерея — «Записаться к дизайнеру» (успешная отправка формы) / идентификатор: designerSubmitted / ID: 506487369

2.3. Настройка шаблонов мета‑тегов и SEO‑оптимизация Краснодарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить SEO‑настройки региональной версии сайта, включая:

- настройку шаблонов мета‑тегов для страниц Краснодарского филиала (Title/Description — по принятой на проекте схеме и требованиям Заказчика);

- базовую SEO‑оптимизацию, направленную на корректную индексацию региональной версии сайта и снижение вероятности дублей в рамках многосайтовости (в пределах согласованного объема работ);

- проверку корректности формирования мета‑данных в основных типах страниц (главная, каталог, карточка товара, коллекции и др.) в рамках структуры сайта.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Итого, руб | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка целей и Яндекс метрики для Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 6 000 | 48 000 | 8 рабочих дней с момента получения предоплаты |
| 2. | Создание и настройка поддомена для Краснодарского филиала mg-ceramic.ru | 30 000 |  |  |
| 3. | Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Краснодарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 12 000 |  |  |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №6

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка целей и Яндекс метрики для Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru.

Создание и настройка поддомена для Самарского филиала mg-ceramic.ru.

Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

Исполнитель обязуется выполнить следующий перечень работ:

- Настройка целей и Яндекс метрики для Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru

- Создание и настройка поддомена для Самарского филиала mg-ceramic.ru

- Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru

Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Создание и настройка поддомена Самарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить работы по подключению и обеспечению работоспособности регионального поддомена, включая:

- создание/подключение поддомена samara.mg-ceramic.ru;

- настройку привязки регионального сайта к поддомену в рамках архитектуры многосайтовости на CMS «1С‑Битрикс» (единое ядро);

- проверку корректности открытия страниц и маршрутизации для региональной версии сайта.

2.2. Настройка Яндекс.Метрики и целей для Самарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить настройку целей Яндекс.Метрики для отслеживания ключевых действий пользователей на сайте Самарского филиала.

2.2.1. Перечень целей, подлежащих созданию/настройке (наименование / идентификатор / ID цели)

Главная страница и шапка/подвал:

- Главная — Переход в корзину из мини‑корзины / идентификатор: OrderButton_minicart / ID: 502610179

- Главная — «Сейчас в тренде» добавление в избранное (список) / идентификатор: addTrendingToFavorites / ID: 502610199

- Главная — «Сейчас в тренде» добавление в сравнение (список) / идентификатор: addTrendingToComparison / ID: 502610205

- Главная — «Хиты продаж» добавление в избранное (список) / идентификатор: addBestsellerToFavorites / ID: 502740072

- Главная — «Хиты продаж» добавление в сравнение (список) / идентификатор: addBestsellerToComparison / ID: 502740089

- Главная — Добавление в корзину («Сейчас в тренде») / идентификатор: addTrendingProductToCart / ID: 502610242

- Главная — Добавление в корзину («Хиты продаж») / идентификатор: addBestsellerToCart / ID: 502610516

Шапка сайта

- Шапка — нажатие «Поиск» / идентификатор: search / ID: 502741856

- Шапка — нажатие «Избранное» / идентификатор: wishlist / ID: 502741891

- Шапка — нажатие «Сравнение» / идентификатор: compare / ID: 502742001

Подписка (подвал)

- Подписка (подвал) — клики / идентификатор: subscriptionClick / ID: 502610587

- Подписка (подвал) — успех / идентификатор: successfulSubscription / ID: 502610691

Социальные сети и мессенджеры

- Клик по мессенджеру WhatsApp / идентификатор: openwhatsapp / ID: 502612398

- Клик по соцсети ВК / идентификатор: openVKGroup / ID: 502610830

- Клик по соцсети Telegram / идентификатор: openTGChannel / ID: 502610974

- Клик по соцсети Дзен / идентификатор: openDzenFeed / ID: 502611017

Коллекции

- Добавить в корзину — Коллекция / идентификатор: addNewCollectionItemToCart / ID: 502611076

- Тег 60х60 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile60x60 / ID: 502611248

- Тег 60х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile60x120 / ID: 502611255

- Тег 73,5х73,5 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile73.5x73.5 / ID: 502611280

- Тег 30х90 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile30x90 / ID: 502611282

- Тег 20х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile20x120 / ID: 502611287

- Тег 59х59 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile59x59 / ID: 502611305

- Тег 35х120 в коллекциях / идентификатор: ceramicTile35x120 / ID: 502611323

- Тег лестницы в коллекциях / идентификатор: ceramicStairs / ID: 502611349

- Коллекции (детальная) — кнопка «Поделиться» / идентификатор: shareCollectionDetail / ID: 502611353

- Коллекции (детальная) — вызов формы «Задать вопрос» / идентификатор: askCollectionDetail / ID: 502611371

- Коллекции (детальная) — успешная отправка формы «Задать вопрос» / идентификатор: questionCollectionDetail / ID: 502611508

- Коллекции (детальная) — добавление любого товара коллекции в корзину / идентификатор: addCollectionProductToCart / ID: 502611556

- Коллекции (детальная) — добавление любого товара из других коллекций в корзину / идентификатор: addPopularCollectionsProductToCart / ID: 502611590

Каталог и карточка товара

- Каталог — добавление товара в корзину / идентификатор: addCatalogProductToCart / ID: 502611623

- Страница товара — добавление в корзину / идентификатор: addProductCardToCart / ID: 502611640

- Страница товара — «Купить сейчас» / идентификатор: buyNowProductCard / ID: 502611735

- Страница товара — добавить в сравнение / идентификатор: compareProductCard / ID: 502611784

- Страница товара — добавить в избранное / идентификатор: favoriteProductCard / ID: 502611801

- Страница товара — «Поделиться» / идентификатор: shareProductCard / ID: 502611818

- Страница товара — вызов формы «Задать вопрос» / идентификатор: askProductCard / ID: 502611835

- Страница товара — успешная отправка формы «Задать вопрос» / идентификатор: questionProductCard / ID: 502611837

- Страница товара — добавление любого товара коллекции в корзину / идентификатор: addCollectionRelatedProductToCart / ID: 502611856

- Страница товара — добавление похожего товара в корзину / идентификатор: addSimilarProductToCart / ID: 502611873

- Страница товара — вызов формы отзыва / идентификатор: reviewFormClick / ID: 502611906

- Страница товара — успешное размещение отзыва / идентификатор: reviewSubmitted / ID: 502611925

Блог

- Детальная блога — добавление товара в корзину / идентификатор: addBlogProductToCart / ID: 502611975

Корзина и оформление заказа

- Страница корзины — клик «Оформить заказ» / идентификатор: proceedToCheckout / ID: 502611993

- Страница оформления заказа — клик на оформление / идентификатор: clickCompleteOrder / ID: 502612190

- Страница оформления заказа — успешное оформление / идентификатор: submitOrder / ID: 502612355

О компании

- О компании — клик отправки формы «Написать директору» / идентификатор: directorMessageClick / ID: 502612392

- О компании — успешная отправка формы «Написать директору» / идентификатор: directorSubmitted / ID: 502612396

Галерея

- Галерея — «Записаться к дизайнеру» (успешная отправка формы) / идентификатор: designerSubmitted / ID: 506487415

- Галерея — «Записаться к дизайнеру» (вызов формы) / идентификатор: designerMessageClick / ID: 506487418

2.3. Настройка шаблонов мета‑тегов и SEO‑оптимизация Самарского филиала. Исполнитель обязуется выполнить SEO‑настройки региональной версии сайта, включая:

- настройку шаблонов мета‑тегов для страниц Краснодарского филиала (Title/Description — по принятой на проекте схеме и требованиям Заказчика);

- базовую SEO‑оптимизацию, направленную на корректную индексацию региональной версии сайта и снижение вероятности дублей в рамках многосайтовости (в пределах согласованного объема работ);

- проверку корректности формирования мета‑данных в основных типах страниц (главная, каталог, карточка товара, коллекции и др.) в рамках структуры сайта.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Итого, руб | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка целей и Яндекс метрики для Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 6 000 | 48 000 | 8 рабочих дней с момента получения предоплаты |
| 2. | Создание и настройка поддомена для Самарского филиала mg-ceramic.ru | 30 000 |  |  |
| 3. | Настройка шаблонов мета-тегов и SEO оптимизация Самарского филиала сайта mg-ceramic.ru | 12 000 |  |  |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №7

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Разработка личного кабинета

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Личного кабинета (далее - ЛК) для Сайта Заказчика, позволяющей руководителям отделов продаж управлять заказами и клиентами, отслеживать активность и вести учет информации в рамках бизнес‑процессов Заказчика, согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Общие требования:

- Личный кабинет должен быть реализован с учетом работы сайта mg-ceramic.ru под управлением CMS «1С‑Битрикс» и использованием базы данных/структур данных Битрикс (в части, необходимой для реализации функций ЛК).

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным и обеспечивать быстрый доступ к ключевым разделам и последней активности.

- Доступ к ЛК должен быть защищен, включая использование SSL (HTTPS) и безопасных методов авторизации.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Авторизация. Исполнитель обязуется реализовать:

- вход в ЛК по логину и паролю;

- меры защиты данных, включая использование SSL (HTTPS) и безопасных методов авторизаци.

2.2. Восстановление пароля. Исполнитель обязуется реализовать:

- возможность сброса/восстановления пароля через email.

2.3. Главная страница (дашборд). Исполнитель обязуется реализовать главную страницу ЛК, включающую:

- обзор текущих задач и ключевых показателей;

- быстрый доступ к последней активности и важным разделам ЛК.

2.4. Список клиентов. Исполнитель обязуется реализовать раздел «Клиенты», включающий:

- таблицу клиентов;

- фильтры и поиск;

- возможность сортировки по различным параметрам.

2.5. Последняя активность клиентов. Исполнитель обязуется реализовать раздел/блок «Последняя активность», отражающий:

- историю взаимодействий по клиентам (заказы, изменения в количестве и составе организаций, закрепленных за клиентом).

2.6. Все заказы. Исполнитель обязуется реализовать раздел «Заказы», включающий:

- перечень всех заказов;

- фильтры по статусу, дате, клиенту (и иным параметрам при наличии в данных Битрикса).

2.7. Страница клиента. Исполнитель обязуется реализовать карточку клиента, содержащую:

- общую информацию о клиенте;

- персональные данные;

- связанные организации (при наличии).

2.8. Заказы клиента. Исполнитель обязуется реализовать в карточке клиента раздел «Заказы клиента», включающий:

- список заказов, оформленных клиентом;

- детали каждого заказа: состав, статус, дата, сумма.

2.9. Состав конкретного заказа. Исполнитель обязуется реализовать детальный просмотр заказа, включая:

- перечень позиций;

- цены;

- статусы;

- комментарии (при наличии/использовании в данных/логике проекта).

2.10. Персональная информация клиента. Исполнитель обязуется реализовать возможность редактирования персональных данных клиента (в пределах прав доступа и структуры данных).

2.11. Организации клиента. Исполнитель обязуется реализовать раздел управления организациями клиента, включая:

- просмотр списка организаций;

- управление несколькими организациями, связанными с клиентом (при наличии соответствующей модели данных).

2.12. Настройки профиля. Исполнитель обязуется реализовать раздел «Настройки профиля», включающий:

- изменение пароля;

- изменение уведомлений (если применимо и согласовано в рамках проекта);

- изменение личных данных пользователя ЛК.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка личного кабинета | 36 000 | 12 рабочих дней с момента получения предоплаты |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №8

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка коллтрекинга

UIS (uis.com) для сайта mg-ceramic.ru

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по подключению и настройке коллтрекинга UIS для Сайта Заказчика, согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Предварительные организационные работы (UIS). Исполнитель обязуется выполнить предварительные работы, необходимые для запуска коллтрекинга, включая:

- согласование с Заказчиком тарифного плана и условий использования UIS (uis.com);

- регистрацию и первичную настройку учетной записи UIS (при предоставлении Заказчиком необходимых данных/доступов).

2.2. Подключение коллтрекинга к сайту. Исполнитель обязуется выполнить подключение коллтрекинга UIS к Сайту, включая:

- размещение/подключение необходимых скриптов UIS на Сайте (включая интеграцию с шаблоном/страницами, где требуется подмена);

- проверку корректности загрузки скриптов и отсутствия критических ошибок, препятствующих работе Сайта.

2.3. Номера коллтрекинга. Исполнитель обязуется обеспечить подключение и использование в UIS следующих номеров коллтрекинга: 3 (три) номера: 1 (один) номер для г. Москва, 2 (два) номера для г. Краснодар. Конкретные номера (в формате +7…) могут быть указаны отдельным перечнем/спецификацией или в акте/рабочей переписке при подключении.

2.4. Настройка правил коллтрекинга. Исполнитель обязуется настроить правила коллтрекинга в UIS, включая:

- применение правил подмены в соответствии с согласованной логикой (например: по региону, источнику трафика, условиям сессии и т.п.);

- назначение подключенных номеров на соответствующие сценарии/условия подмены.

2.5. Настройка блоков подмены на сайте. Исполнитель обязуется выполннить настройку блоков подмены на Сайте, включая:

- определение элементов/селекторов (или иных способов идентификации) на страницах Сайта, где должен отображаться подменный номер;

- настройку корректной подмены номеров в указанных блоках (шапка, футер, контакты, всплывающие формы и т.п. — по фактической структуре Сайта и требованиям Заказчика);

- проверку подмены на типовых страницах и в основных сценариях пользователя.

2.6. Интеграция коллтрекинга и сайта (скрипты и связность). Исполнитель обязуется обеспечить корректную интеграцию UIS и Сайта, включая:

- корректное подключение скриптов коллтрекинга на всех необходимых страницах;

- проверку корректности работы подмены в типовых браузерах и на мобильных устройствах (в пределах стандартного тестирования);

- устранение ошибок подключения, влияющих на работоспособность Сайта или подмены.

3. Ограничения и допущения

3.1. Стоимость тарифного плана UIS, абонентская плата и стоимость аренды номеров оплачиваются Заказчиком напрямую в адрес UIS/оператора, если иное не предусмотрено Договором.

3.2. Конкретные номера телефонов, сценарии маршрутизации звонков и бизнес‑настройки телефонии могут требовать отдельного согласования и/или отдельного приложения/спецификации.

4. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка коллтрекинга | 18 000 | 10 рабочих дней с момента получения предоплаты |

5. Прочие условия

5.1. Ответственные лица:

5.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

5.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №9

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Настройка обмена данными между 1С, сайтом, личным кабинетом пользователя и личным кабинетом отдела продаж

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настройка единого контура обмена данными между 1С, Сайтом, ЛК клиента и ЛК отдела продаж (далее – ОП) для Заказчика, согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Область интеграции и исходные компоненты:

- Сайт Заказчика реализован на CMS «1С‑Битрикс». ЛК клиента реализуется в структуре сайта (например, `/account/account.php`, `/account/account_orders.php`, `/account/account_order_detail.php`, `/account/personal.php`, `/account/profile_list.php`, `/account/price_types.php` и иные страницы по структуре проекта).

- ЛК ОП реализуется как отдельное веб‑приложение (например, в каталоге `/cabinet.mg-ceramic.ru/`), использует собственную базу данных (структура БД включает таблицы `users`, `clients`, `orders`, `order_items`, `products`, `user_logs`, `login_attempts`, `rate_limit_sessions` и др.).

- Состав и сценарии обмена должны учитывать существующую структуру данных Битрикс и 1С, а также текущую модель данных ЛК ОП.

1.3. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Настройка обмена товарами/остатками (offers*.xml). Исполнитель обязуется организовать обмен данными по товарам/остаткам, включая:

2.1.1. Прием/обработку файлов вида `offers*.xml` (или эквивалентного согласованного формата) для передачи данных об остатках, складах, единицах измерения и связанных атрибутов.

2.1.2. Выполнение тестовой синхронизации товаров и проверку корректности сопоставления номенклатуры.

2.1.3. Нормализацию/унификацию наименований складов (при наличии расхождений в источниках данных).

2.1.4. Настройку расчета/отображения остатков на Сайте в требуемой единице измерения — в квадратных метрах (кв. м) (если для товарной группы применима квадратура), включая корректную логику списания/уменьшения остатка «по квадратуре» (в пределах согласованной логики учета).

2.2. Настройка обмена клиентами/контрагентами (clients.xml). Исполнитель обязуется организовать обмен данными по клиентам, включая:

2.2.1. Прием/обработку файла `clients.xml` (или эквивалентного согласованного формата) для загрузки перечня клиентов/контрагентов.

2.2.2. Обеспечение выгрузки/загрузки данных клиентов в ЛК ОП (для отображения списка клиентов и дальнейшей работы отдела продаж).

2.2.3. Обеспечение сохранности и актуализации ключевых атрибутов клиента (ФИО/наименование, контакты, привязки к организациям, при наличии — ИНН и др.) в пределах структуры данных.

2.3. Настройка обмена заказами (orders.xml) и сопоставление по ИНН. Исполнитель обязуется организовать обмен данными по заказам, включая:

2.3.1. Прием/обработку файла `orders.xml` (или эквивалентного согласованного формата) для загрузки заказов и их статусов/состава.

2.3.2. Реализацию механизма сопоставления заказов по ИНН (ИНН определяется из данных клиентов/организаций; источник ИНН — данные, присутствующие в базе Сайта/в обмене).

2.3.3. Обеспечение отображения заказов и статусов:

- в ЛК клиента (на Сайте) — для пользователя;

- в ЛК ОП — для отдела продаж, с возможностью отслеживания «новых/необработанных» заказов.

2.4. Сценарии обработки заказов (розница/опт) и статусы. Исполнитель обязуется обеспечить реализацию сценариев обработки заказов (в рамках интеграции):

2.4.1. Оформление заказа на Сайте и создание учетной записи:

- при оформлении заказа на Сайте пользователю должно быть предложено создать учетную запись (если ее нет);

- в ЛК клиента должен отображаться «розничный предварительный заказ» (статус/тип заказа согласуется).

2.4.2. Передача заказа в ЛК ОП:

- заказ должен передаваться/отображаться в ЛК ОП со статусом «не обработан» (или эквивалентным согласованным статусом);

- должна быть предусмотрена классификация заказов по типу: розница/опт, а также по признаку обработан/не обработан (в пределах согласованной логики).

2.4.3. Розничный сценарий (связь с 1С по email):

- для розничных заказов связь/сопоставление с 1С осуществляется по полю email (если согласовано Заказчиком как основной ключ).

2.4.4. Оптовый сценарий (связь с 1С по ИНН):

- для оптовых заказов связь/сопоставление с 1С осуществляется по ИНН;

- должна обеспечиваться актуализация истории заказов на Сайте данными из 1С;

- предусматривается дальнейшая синхронизация 1С ↔ Сайт напрямую по согласованному механизму.

2.5. Привязка организаций и типов цен в ЛК клиента (архитектурная подготовка). Исполнитель обязуется реализовать/подготовить архитектуру функциональности ЛК клиента для:

2.5.1. Возможности «подвязать» (привязать) к владельцу учетной записи Битрикса:

- организацию клиента,

- тип цены.

2.5.2. Использования выбранного типа цены для скачивания/отображения прайс‑листов с нужными ценами в разделе типов цен (например, `/account/price_types.php`).

Примечание: если поля и справочники 1С по организациям/типам цен на момент выполнения работ не готовы, Исполнитель обеспечивает архитектурную готовность (структуры, интерфейсные элементы, точки интеграции), а также возможность последующего подключения фактических данных после предоставления Заказчиком/1С необходимых полей/выгрузок.

4. Технические требования

4.1. Формат обмена: XML (файлы `offers*.xml`, `clients.xml`, `orders.xml`) либо иной формат по письменному согласованию Сторон.

4.2. Канал передачи данных (вариант определяется по согласованию): FTP/SFTP, HTTP(S) endpoint, обмен через каталог на сервере, cron/агенты, либо иной согласованный способ.

4.3. Требования к безопасности:

- ограничение доступа к файлам обмена и точкам приема/отдачи;

- исключение утечки персональных данных;

- логирование обменов (по возможности) и обработка ошибок импорта.

5. Ограничения и допущения

5.1. Точное соответствие полей и справочников 1С (номенклатура, клиенты/контрагенты, организации, типы цен, статусы заказов) подлежит уточнению на этапе настройки обмена и зависит от фактической структуры 1С Заказчика.

5.2. При отсутствии/неполноте исходных данных в 1С/выгрузках обмен выполняется в пределах фактически доступных полей без искусственного заполнения.

5.3. В случае изменения структуры выгрузок (XML) со стороны 1С может потребоваться дополнительная корректировка обработчиков (на основании отдельного согласования Сторон).

6. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка обмена данными между 1С, сайтом, личным кабинетом пользователя и личным кабинетом отдела продаж | 50 000 | 18 рабочих дней с момента получения предоплаты |

7. Прочие условия

7.1. Ответственные лица:

7.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

7.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |

Приложение №10

к Договору № Д15-25 от «15» декабря 2025 г.

Редиректы старой версии сайта на новые ссылки.

YML-фид товароя для яндекс вебмастера.

Создание 30 посадочных страниц.

| г. Нальчик | «15» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Материал Гроуп», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального Директора Насир Захида Фархадовича действующий на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС», в лице генерального директора Мерза Тамби Янала, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о нижеследующем:

1. Предмет

Исполнитель обязуется выполнить следующий перечень работ:

- Редиректы старой версии сайта на новые ссылки

- YML-фид товароя для яндекс вебмастера

- Создание 30 посадочных страниц

Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Редиректы со старой версии сайта на новые ссылки. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Собрать перечень старых URL (на основании данных Заказчика и/или технической аналитики: выгрузка из CMS, вебмастера, логов, карты сайта старой версии и т.п.).

2.1.2. Сопоставить старые URL с соответствующими актуальными URL новой версии Сайта.

2.1.3. Настроить редиректы (предпочтительно 301) со старых URL на новые URL.

2.1.4. Исключить цепочки редиректов и по возможности свести перенаправление к схеме «1 старый URL → 1 новый URL».

2.1.5. Выполнить проверку корректности работы редиректов на выборке URL (выборка согласуется с Заказчиком либо формируется Исполнителем).

2.2. Формирование YML‑фида товаров для Яндекс.Вебмастера. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Реализовать механизм формирования YML‑фида товаров Сайта в соответствии с согласованными требованиями Заказчика и техническими ограничениями CMS/сайта.

2.2.2. Обеспечить выгрузку в фид необходимых данных по товарам, включая (минимально типовой состав, если данные присутствуют на Сайте):

- идентификатор товара (ID/артикул);

- наименование;

- ссылка на товар;

- цена и валюта (при наличии);

- наличие/остаток или признак доступности (при наличии);

- изображения;

- категория/раздел;

- характеристики (при наличии и если требуются).

2.2.3. Обеспечить доступность фида по URL (например, `https://mg-ceramic.ru/.....yml`), пригодному для добавления в Яндекс.Вебмастер.

2.2.4. Обеспечить актуализацию фида (регламент обновления: автоматически/по расписанию/по запросу — по согласованию).

2.2.5. Проверить корректность формирования фида (XML‑валидность, корректность кодировки, отсутствие критических ошибок структуры).

2.3. Создание 30 (тридцати) посадочных страниц. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Создать на Сайте **30 (тридцать)** посадочных страниц (тип страниц и размещение в структуре URL согласуются).

2.3.2. Обеспечить корректную индексацию страниц (в пределах настроек сайта) и техническую корректность:

- уникальные URL;

- заполнение мета‑данных (Title/Description) по согласованным шаблонам/данным;

- корректные H1 и структура контента.

2.3.3. Разместить на посадочных страницах контент и элементы, необходимые по структуре Сайта (тексты/подборки/фильтры/ссылки), при условии предоставления исходных материалов Заказчиком либо по согласованной схеме генерации.

Примечание: содержание каждой посадочной страницы (тематика, запросы, структура блоков, тексты, список товаров/категорий, региональность) подлежит согласованию. При отсутствии контента со стороны Заказчика Исполнитель выполняет техническое создание страниц и шаблонное заполнение в пределах возможностей и согласованного объема работ.

3. Смета

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Итого, руб | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редиректы старой версии сайта на новые ссылки | 5 000 | 65 000 | 15 рабочих дней с момента получения предоплаты |
| 2. | YML-фид товароя для яндекс вебмастера | 30 000 |  |  |
| 3. | Создание 30 посадочных страниц | 30 000 |  |  |

4. Прочие условия

4.1. Ответственные лица:

4.1.1. Со стороны Заказчика: Насир Захид Фархадович

4.1.2. Со стороны Исполнителя: Мерза Тамби Янал

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному	 для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «ДИДЖИТАЛ ПЛЮС» Мерза Тамби Янал /_____________ | ООО «Материал Гроуп» Насир Захид Фархадович /_____________ |
| МП | МП |